ПОДПРОГРАММА

«Оформление бесхозяйных инженерных сетей коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Таруса» в муниципальную собственность.»

- ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Оформление бесхозяйных инженерных сетей коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Таруса» в муниципальную собственность.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановление Правительства РФ от 17.09.2003 N 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (с последующими изменениями) |
| Заказчик | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Основной разработчик подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Цели и задачи подпрограммы | - подпрограмма оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты направлена на: - выявление бесхозяйных объектов недвижимости; - принятие на учет бесхозяйных объектов; - формирование первичного пакета технической документации на выявленные бесхозяйные объекты |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Перечень основных мероприятий | - Изготовление технической документации на бесхозяйные объекты. - Вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого имущества в свободный гражданский оборот. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Объёмы и источники финансирования | Бюджет муниципального образования городское поселение «Город Таруса» |
| Ожидаемые конечные результатыреализации Программы | - Обеспечение безопасной технической эксплуатации объектов. - Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Бесхозяйным объектом недвижимого имущества является объект, который не имеет собственника, собственник которого неизвестен, от права собственности на который собственник отказался.

Каждое муниципальное образование имеет на своей территории брошенные и бесхозяйные объекты недвижимости, и это не только здания и сооружения, но и объекты социальной инфраструктуры (газовые, водопроводные, электрические сети). Первоочередная задача для муниципалитетов в сфере управления имуществом - выявление таких объектов с последующим их оформлением в муниципальную собственность,но это еще и необходимость, так как отсутствие собственника и хозяина у таких объектов создает угрозу безопасности.

2. Цели и задачи

Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и оформления муниципального права собственности на них являются: 1) вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого имущества в свободный гражданский оборот; 2) обеспечение безопасной технической эксплуатации объектов; 3) повышение эффективности использования имущества, находящегося на территории муниципального образования.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2019-2021 годы.

4. Механизм реализации Программы.

4.1. Бесхозяйное имущество может быть выявлено в процессе проведения инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, обнаружения его иными способами.

4.2. Целесообразность оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество для последующего использования и принятия мер по его сохранности определяется из следующих критериев:

-отнесение бесхозяйного имущества к имуществу, предназначенному для решения вопросов местного значения Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-возможность причинения вреда гражданам и (или) юридическим лицам и их имуществу бесхозяйным имуществом.

В случае целесообразности оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, администрация городского поселения «Город Таруса»

- проверяет наличие объекта в реестре муниципальной собственности городского поселения «Город Таруса»

- запрашивает сведения о наличии объекта в реестре муниципальной собственности Тарусского района;

-запрашивает в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о зарегистрированных правах на объект;

- запрашивает сведения о наличии объекта в реестре государственной собственности Калужской области;

- запрашивает сведения о наличии объекта в реестре федеральной собственности;

- по результатам анализа полученных по вышеуказанным запросам документов подготавливает и направляет запросы в налоговую службу о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица, также запрос юридическому лицу, являющемуся возможным балансодержателем имущества.

4.3. В случае отсутствия сведений о наличии объекта в реестре муниципальной собственности городского поселения «Город Таруса», муниципальной собственности Тарусского района, государственной собственности Калужской области и реестре федеральной собственности, а также при отсутствии сведений о государственной регистрации прав на объект Глава администрации подает заявку в орган, осуществляющий техническую инвентаризацию, на изготовление технического и кадастрового паспорта на объект.

4.4. В случае если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной инфраструктуры, администрация городского поселения обеспечивает изготовление на сети водо-, газо-, электроснабжения, и иные объекты технических паспортов на данные объекты.

4.5. В случае выявления информации о собственнике объекта, при наличии намерения по содержанию имущества, Глава администрации принимает решение о прекращении работ по сбору документов для постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об объекте.

4.6. После изготовления технического и кадастрового паспорта на объект администрация городского поселения «Город Таруса» формирует пакет документов, в том числе удостоверяющих отсутствие собственника, и предоставляет их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для постановки объекта на учет, как бесхозяйное имущество.

4.7. Содержание и эксплуатация бесхозяйных сетей водо-, газо-, электроснабжения и т. д. с момента признания на них права муниципальной собственности осуществляет администрация городского поселения «Город Таруса».

4.8. По истечении года со дня постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного Глава администрации городского поселения «Город Таруса» обращается в суд с заявлением о признании прав муниципальной собственности на данный объект.

4.9. На основании вступившего в законную силу решения суда администрация городского поселения «Город Таруса» издает распоряжение о включении объекта в реестр муниципальной собственности и осуществляет государственную регистрацию права муниципальной собственности, а также публикует извещение о переводе бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.

4.10. Администрация осуществляет оценку имущества для учета в муниципальной казне.

4.11. После получения свидетельства на право муниципальной собственности в целях эффективного использования муниципального имущества администрация готовит предложения о дальнейшем использовании и пользователе объекта.

На основании принятого решения издается соответствующее распоряжение администрации городского поселения «Город Таруса».

5. Мероприятия муниципальной Программы

2019 г.

| Наименование бесхозяйных объектов | Местонахожде- ние объектов | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети 180 м.п. (чугун, д=100 мм.) | ул.Живова от д.№ 56 до ул.Звёздная | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2019 г. | 43470 | Местный бюджет |
| Водопроводные сети 400 м.п. (полиэтилен, д=63 мм.) | Пос.Лесничество | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2019 г. | 96600 | Местный бюджет |
| Водопроводные сети 800 м.п.(чугун,д=100 мм) | в районе Салотопка от бывшего д/с «Лукоморье» и далее по ул.Сиреневая, Луговая, Зелёная, Амелина и т.д. | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2019 г. | 193200 | Местный бюджет |
| Водопроводные сети 120 м.п. (полиэтилен, д=63 мм.) | Ул.Декабристов от д.№16 до музыкальной школы по ул.Р.Люксембург | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2019 г. | 28980 | Местный бюджет |
| Водопроводные сети 250 м.п. (полиэтилен, д=50 мм.) | Ул.Елдышева | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2019 г. | 60375 | Местный бюджет |
| Водопроводные сети 320 м.п. (чугун, д=100 мм.) | От бывшего Агроснаба до тарусского участка РЭС | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2019 г. | 77375 | Местный бюджет |
| ИТОГО ЗА 2019 год- 2070 п.м. | 500000 |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети 200 м.п. (полиэтилен 200 мм) | По ул.Луначарского от ККЗ до Салотопки | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 40700 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 280 м.п. (керамика 200 мм) | По ул.Пролетарская ( от столовой профлицея до д.58а | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 56980 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 240 м.п. (керамика 250 мм) | От профлицея до ул.Пролетарская | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 48840 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 120 м.п. (чугун 300 мм) | Ул.Миронова от д.2 до д.6 | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 24420 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 720 м.п. (чугун 300 мм) | От д.57/1 по ул.Ленина до «Тарусамежрайгаз» | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 146520 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 300 м.п. (керамика 200 мм) | От д.64а по ул.Ленина до поворота на профлицей | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 61050 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 200 м.п. (керамика 200 мм) | Од.10 до д.20 по ул.Победы | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 40700 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 400 м.п. (керамика 200 мм) | По пер.Победы до ул.Ленина | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2020 г. | 80790 | Местный бюджет |
|  | Итого за 2020 год- 2460 п.м. | 500000 |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети 400м.п. (керамика 1000 мм) | От д.7 по пер.Тарусский до очистных сооружений | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2021 г. | 67680 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 100м.п. (полиэтилен 200 мм) | Частные сети по ул.Садовая | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2021 г. | 16920 | Местный бюджет |
| Канализационные сети 200 м.п. (чугун 150 мм) | Частные сети по ул.Сиреневая до д/с «Лукоморье» | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт. | 2021 г. | 33840 | Местный бюджет |
| Водопроводные сети 5210м.п. (полиэтилен, д=63 мм.) | Частные сетиул.Березовая, Вишневая, Грез, Грибная, Гумилевской, Достоевского, Елдышева, Звездная, Земляничная, Крайняя, Крутилина, Паустовского, Тихая, Цветочная, пер.Березовый | Оформление техпаспортов. Постановка на учёт | 2021 г. | 881560 | Местный бюджет |
| Итого за 2021 год | 1 000 000 |  |  |  |  |

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на выполнения мероприятий Программы, осуществляет администрация городского поселения «Город Таруса»