Утверждено

Постановлением администрации

Городского поселения

«Город Таруса»

№ 419-П от 08.11.2017 г.

ПОДПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД ТАРУСА"

НА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДОВ"

- Паспорт

подпрограммы

"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети

городского поселения "Город Таруса" на период 2020-2022 гг."

| 1. Наименование подпрограммы | "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети городского поселения "Город Таруса" на период 2020-2022годов" |
| --- | --- |
| 2. Заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения "Город Таруса" |
| 3. Разработчик подпрограммы | Администрация городского поселения "Город Таруса" |
| 4. Исполнительподпрограммы | Администрация городского поселения "Город Таруса" |
| 6. Цели и задачи подпрограммы | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями. Развитие улично-дорожной сети, обеспечивающее безопасный пропуск транспортных потоков. ремонт,капитальный ремонт улично-дорожной сети. |
| 7. Основные целевые индикаторы подпрограммы | Соответствие технического состояния улично-дорожной сети современным условиям |
| 8. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| 9. Объемы и источники финансирования | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограмме составляет 15 975 000 руб. В том числе на ремонт улично-дорожной сети 15 975 000 (руб.): 2020 – 5 325 000руб 2021 - 5 325 000 руб 2022 - 5 325 000 руб Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета МО ГП "Город Таруса"и планирования на очередной финансовый год. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Соответствие технического состояния улично-дорожной сети современным условиям. За период реализации подпрограммы (2020-2022 гг.) планируется провести работы по ремонту и капитальному ремонту на 7,8 км улично-дорожной сети |
| 11. Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация ГП "Город Таруса" |

- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

Для достижения поставленных целей в подпрограмму включены объекты городской улично-дорожной сети, необходимые для нормального жизнеобеспечения населения города.

По состоянию на 01.10.2017 общая протяженность улично-дорожной сети составляет 53,2 км. Протяженность улично-дорожной сети, не соответствующая нормативным требованиям, - 45 км.

Основной проблемой является высокая доля улично-дорожной сети, не соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния улично-дорожной сети современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей улично-дорожной сети, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на улично-дорожной сети поддерживается в основном благодаря мерам по ее содержанию и незначительному ремонту. Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью данной подпрограммы является соответствие технического состояния улично-дорожной сети современным условиям. Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- развитие улично-дорожной сети, обеспечивающее безопасный пропуск транспортных потоков;

- ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития улично-дорожной сети.

- 3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Протяженность улично-дорожной сети, введенной в эксплуатацию после ремонта улично-дорожной сети, составит 7,779, в т.ч.:

- в 2020 году –2,807 км;

- в 2021 году –1,905км,

- в 2022 году –3,067км.

Показатели и нормы содержания улично-дорожной сети будут приведены в соответствие.

- 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2020-2022 гг.

- 5. Система основных мероприятий подпрограммы

Система основных мероприятий подпрограммы включает в себя:

капитальный ремонт улично-дорожной сети в границах ГП "Город Таруса", находящейся в неудовлетворительном состоянии,

- Расчет протяженности улично-дорожной сети, подлежащей

строительству, реконструкции, капитальному ремонту

в 2020-2022 гг.

| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2807м.п. | .1905м.п. | 3067м.п. |

Подпрограммные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии улично-дорожной сети.

- 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации подпрограммы приведено в таблице (тыс. руб.):

| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего (тыс.руб.) | В т.ч. по годам (тыс.руб.) |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Местный бюджет | 15 975 | 5325 | 5325 | 5325 |

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после разработки проектно-сметной документации, после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов на соответствующие годы.

- 7. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом

ее выполнения

Разработчик подпрограммы - отдел организационно-контрольной работы и ЖКХ администрации ГП "Город Таруса" осуществляют контроль выполнения подпрограммных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию подпрограммы средств распределяют их по подпрограммным мероприятиям;

- по итогам реализации программы в отчетном году уточняют объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливают соответствующие изменения в подпрограмму.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность подпрограммных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

СИСТЕМА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГП "ГОРОД ТАРУСА" НА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДОВ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Планируемая протяжённость М.п. | Тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма расходов | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| Ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети, автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги по ул.Паустовского – от (щебень, кюветы) | 2020 г. | 1090 |  |  | 2246 |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги по ул.Заречная (щебень, кюветы) | 2020 г. | 448 |  |  | 923 |  |  |
| 3 | Ремонт ул.Сиреневая от ул.Пролетарская до ул.Луговая(щебень, кюветы) | 2020 г. | 360 |  |  | 742 |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтированных улиц города | 2020 г. | 1700 кв.метров |  |  | 1553 |  |  |
|  |  | ИТОГО В.т.ч. | 3736 1700– асфальт 2686- щебень |  |  | 5464 |  |  |
| 1 | Ремонт автодороги по Луговая – от ул.Луначарского до д.54 ул.Луговая (щебень, кюветы) | 2021 г. | 870 |  |  |  | 1793 |  |
| 2 | Ремонт автодороги ул.Ремесел от ул.Луговая до оврага (щебень, кюветы) | 2021 г. | 290 |  |  |  | 600 |  |
| 3 | Ремонт автодороги по ул.Севрюкова – от ул.Луговая до ПЛ-34 (щебень, кюветы) | 2021 г. | 638 |  |  |  | 1300 |  |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтированных улиц города | 2021 г. | 2300 |  |  |  | 2000 |  |
|  |  | ИТОГО В.т.ч. | 4098 2300– асфальт 1798- щебень |  |  |  | 5693 |  |
| 1 | Ремонт автодороги по ул.Амелина – от ул.Луговая(щебень, кюветы) | 2022 г. | 420 |  |  |  |  | 865 |
| 2 | Ремонт ул.Маяковского от д.2 по ул.Маяковского до ул.Крутилина(щебень, кюветы) | 2022 г. | 295 |  |  |  |  | 610 |
| 3 | Ремонт ул.Крутилина, Елдышева от ул.Живова до ул.Паустовского (щебень, кюветы) | 2022 г. | 809 |  |  |  |  | 1667 |
| 4 | Ремонт пер.Некрасова от ул.Живова до ул.Некрасова (щебень, кюветы) | 2022 г. | 98 |  |  |  |  | 210 |
| 5 | Ямочный ремонт асфальтированных улиц города | 2022 г. | 2300 |  |  |  |  | 2000 |
|  |  | ИТОГО В.т.ч. | 3922 2300– асфальт 1622- щебень |  |  |  |  | 5352 |
| ВСЕГО по ПРОГРАММЕ В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11756 6300 – асфальт 5456 – щебень | 16793 |  | 5748 | 5693 | 5352 |