Приложение № 1

к Постановлению

№306-п от 12.11.2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ, КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ, КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

Разработана в соответствии с  постановлением Правительства Калужской области от 12.03.2009 N 73 "О концепции благоустройства территории муниципальных образований (поселений и городских округов) Калужской области на 2010-2015 годы"

1. Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование программы | «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ, КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ, КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Таруса» |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского поселения «Город Таруса». |
| Дата принятия решения о разработке программы | 25 октября 2013 г. |
| Цели программы | Повышение уровня социального обустройства городского поселения «Город Таруса» |
| Задачи программы | Решение жизненно важных вопросов, имеющихся на данный момент по благоустройству территории и по предоставлению жилищных услуг населению |
| Важнейшие целевые показатели | Асфальтирование и ремонт дорожного покрытия, озеленение, обустройство детских площадок, ремонт жилищного фонда и т.д. |
| Сроки реализации | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда» Подпрограмма «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» Подпрограмма «По проведению капитального ремонта кровель многоквартирных домов на территориях муниципального образования городское поселение «Город Таруса» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения «Город Таруса» |
| Исполнители мероприятий | Администрация муниципального образования (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Таруса» |
| Ожидаемые результаты | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Таруса», приведение жилищного фонда к нормативным требованиям и т.д. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Ежеквартальное рассмотрение администрацией города хода выполнения целевой программы |

Подпрограмма

"РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА "

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Подпрограмма "Ремонт жилищного фонда " |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Жилищный Кодекс Российской Федерации; |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Разработчик проекта подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Основные цели и задачи подпрограммы | Улучшение состояния жилищного фонда, повышение комфортности проживания граждан |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Основные мероприятия подпрограммы | Проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов города Таруса |
| Основные исполнители подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Финансовое обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования в том числе: бюджет города Таруса | - 1 500 000 руб. - 1 500 000. руб. |
|  | В том числе по годам: 2016 г.- 500 тыс.руб. 2017 г. –500 тыс. руб. 2018 г. –500 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение состояния жилищного фонда; - повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде |

1. Характеристика проблемы

Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда» (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Жилищным Кодексом Российской Федерации,

Подпрограмма разработана исходя из сложившейся социально-экономической ситуации, неудовлетворительного общего технического состояния жилищного фонда и направлена на обеспечение его сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физического износа, на повышение комфортности проживания граждан.

Для достижения указанной цели подпрограммой предусмотрено проведение комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий жилищного фонда (ремонт подъездов, козырьков, входных дверей, герметизация панельных швов, утепление стеновых панелей и т.п.).

2. Цели и задачи подпрограммы.

Настоящая подпрограмма разработана для достижения поставленных в ней целей путем осуществления помощи населению города по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета города.

Целями подпрограммы являются улучшение состояния жилищного фонда, повышение комфортности проживания граждан.

Задачами подпрограммы является проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов.

3. Мероприятия.

В целях исполнения подпрограммы планируются мероприятия по выполнению работ относящихся к видам работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов ( кроме ремонта кровель МКД).

- 1. Ремонт подъездов.

- 2. Ремонт козырьков над входами в подъезды.

- 3. Установка и ремонт входных дверей подъездов.

- 4. Герметизация панельных швов.

- 5. Утепление стеновых панелей.

- 6. Проведение технических экспертиз.

- 7. Ремонт фундаментов

- 8. Усиление конструкций дома и т.п.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Таруса в сумме – 1,5 млн. руб.

Привлечение средств бюджетов иных уровней не предусматривается.

В целях повышения ответственности собственников помещений планируется привлекать средства собственников помещений многоквартирных домов в размере 10 % от сметной стоимости ремонта ( по решению общего собрания собственников).

|  | Всего: | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 |

- Механизм управления подпрограммой.

Подпрограмма реализуется посредствам исполнения адресного перечня, разрабатываемого в пределах объемов финансирования, установленных настоящей подпрограммой.

Адресный перечень формируется ежегодно на основании заявок жителей многоквартирных домов, управляющих организаций , товариществ. собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива поступивших в адрес администрации городского поселения «Город Таруса».

Стоимость работ по заявкам определяется на основании сметной документации согласованной с администрацией городского поселения «Город Таруса».

Рассмотрение заявок и принятие решения о включении многоквартирных домов в адресный  перечень осуществляется комиссией, утверждаемой распоряжением администрации города Таруса.

На основании принятого комиссией решения и утвержденной проектно-сметной документации администрации города Таруса формирует адресный перечень, утверждаемую ежегодно постановлением администрации города ..

В соответствии с утвержденным адресным перечнем осуществляется заключение муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ в установленном законом РФ о размещении заказов порядке, а также выполняется технический надзор при их исполнении.

Выполненные работы принимаются администрацией города с участием представителей собственников многоквартирных домов и соответствующей управляющей организации.

6. Оценка эффективности подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных бюджетных средств оценивается на основании показателей достигнутых результатов по каждому мероприятию в абсолютных и относительных величинах:

- количество отремонтированных объектов;

- доля отремонтированных объектов в общем количестве объектов, требующих ремонта;

Подпрограмма 
«Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»

1.     Паспорт подпрограммы

| Наименование подппрограммы | «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда |
| --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел ОКР и ЖКХ городского поселения «Город Таруса» |
| Цель подпрограммы | Целью подрограммы является обеспечение сохранности многоквартирных домов в которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда, улучшение комфортности проживания в них граждан, установление единого подхода к оплате расходов на содержание жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. |
| Задачи подпрограммы | Приведение состояния многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с нормативно-техническими требованиями. Увеличение количества приватизированного жилья. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Доведение технического состояния многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта; Обеспечить своевременную оплату за муниципальные жилые помещения всем коммунальным службам обслуживающим жилищный фонд, для нормального функционирования коммунальных систем. |
| Срок и этапы реализации | 2016-2018 годы. |
| Исполнители подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Объемы и источники финансирования | На реализацию подпрограммы необходимо 3 млн.руб. В том числе, на капитальный ремонт многоквартирных домов в которых имеются жилые помещения муниципального жилого фонда 2 млн. руб.; - на содержание жилых помещений муниципального жилого фонда1 млн. руб.; |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

Жилищный фонд города Таруса включает 182 многоквартирных дома.

Общая площадь жилищного фонда на 01.10.2013 г.составила 156,7 тыс. кв. м

Большая часть жилищного фонда в результате процесса приватизации находится в частной собственности -84,5 процента. Остающаяся часть жилищного фонда находится в государственной собственности (филиал «ЖКУ РАН» «ТКП») и собственности городского поселения «Город Таруса».

На 01.10.2012 г. в муниципальной собственности находилось 223 квартиры общей площадью 9635 м2. Техническое состояние жилищного муниципального  фонда неоднородно. Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергообеспечения и ресурсоэффективности, отстают от нормативных значений. Часть его имеет значительный физический износ, нуждается в капитальном ремонте.

Одной из острейших проблем является то, что в течение длительного времени ремонт муниципального жилищного фонда проводился в недостаточных объемах.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений. Администрация городского поселения обязана оплачивать расходы на капитальный ремонт общего имущества дома наряду с другими собственниками помещений в размере своей доли в общем имуществе дома.

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования городское поселение "Город Таруса" является создание комфортных условий проживания для населения. Поэтому уже сегодня необходим переход к масштабному осуществлению капитального ремонта в муниципальных квартирах, а также к ремонту общего имущества многоквартирных домов в которых имеется муниципальное жильё.

По оценкам, общая потребность в средствах на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по городскому поселению "Город Таруса" составляет 44 млн. руб. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен за счет бюджетных вложений в кратчайшие сроки..

Из-за неудовлетворительного состояния муниципальных квартир процесс увеличения доли частного жилищного фонда за счет приватизации жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности недостаточен.

Значительную долю жилищного фонда составляют дома, построенные до 1960 года.

Причинами возникновения проблем являются:

-  естественное старение домов;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных утечек в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- потеря контроля предприятиями и организациями, имеющими в оперативном управлении и хозяйственном ведении жилищный фонд, за технической эксплуатацией фонда, процесс обветшания которого резко усилился;

- неэффективность существующей системы управления в жилищно-коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений;

- высокий уровень износа муниципального жилищного фонда.

Следствием высокого износа муниципального жилищного фонда является низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилого фонда.» (далее - подпрограмма) должны явиться практическим шагом, позволяющим одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно снизить затраты по его эксплуатации, что будет способствовать развитию форм его самоуправления. В дальнейшем возможно продление данной подпрограммы при соответствующем наполнении местного бюджета.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. В целях оказания помощи гражданам необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых средств. Такая возможность предусмотрена статьей 165 ЖК РФ и статьей 16 Федерального закона от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".

3. Цели и задачи подпрограммы

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Целью подпрограммы является обеспечение сохранности муниципального жилья и многоквартирных домов в которых имеются жилые помещения находящиеся в собственности городского поселения «Город Таруса», улучшение комфортности проживания в них граждан, установление единого подхода к оплате расходов на содержание жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, . | Приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями. Увеличение количества приватизированного жилья. Единый подход к оплате расходов по содержанию незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. . |

4. Основные направления реализации подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном хозяйстве муниципального образования, целей подпрограммы,  предусматриваются основные направления ее реализации:

- комплекс мер по капитальному ремонту и технической модернизации муниципальных квартир, внутренних инженерных коммуникаций и устройств в муниципальных квартирах и многоквартирных домах в которых имеются муниципальные жилые помещения ;

- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;

- развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.

В планируемый период 2016 - 2018 годы планируется реализация следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт окон, дверей. полов в муниципальных квартирах в количестве 20 шт,

- Замена газового оборудования - 25 ед.,

В том числе: - отопительных котлов типа АОГВ -15 ед.

- водогрейных колонок – 6 ед.

- газовых плит – 4 ед.

5. Механизм реализации подпрограммы

На реализацию подпрограммы предусматривается привлекать средства бюджета муниципального образования и средства собственников жилых помещений.

Заявки на проведение реконструкции и капитального ремонта муниципальных квартир представляют на рассмотрение в администрацию городского поселения «Город Таруса» управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы.

Механизм реализации подпрограммы устанавливает единый подход к оплате расходов на содержание муниципальных жилых помещений .

Администрация муниципального образования производит оплату расходов за капитальный ремонт муниципальных квартир , управляющим организациям, товариществам собственников жилья и иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год.

Оплата расходов за муниципальный жилищный фонд осуществляется после заключения между администрацией городского поселения «Город Таруса» и, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами договора на содержание муниципального жилищного фонда.

С целью осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств на оплату расходов за муниципальный жилищный фонд, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иными специализированные потребительские кооперативы предоставляют в администрацию городского поселения «Город Таруса» необходимую отчетность, предусмотренную в договоре на содержание муниципальных жилых помещений.

6. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации подпрограммы

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. Результатом реализации подпрограммы должно стать ежегодное сокращение количества муниципальных квартир с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта.

7. Ресурсное обеспечение подрограммы

На реализацию подпрограммы на 2016 - 2018 годы планируется направить 3 млн. руб. капитальных вложений

млн. руб.

|  | Всего: | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых имеется муниципальное жильё |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| На капремонт муниципальных квартир , всего: |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| В том числе |  |  |  |  |
| - на замену окон, дверей, полов |  | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| - на замену газового оборудования |  | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| ИТОГО |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

ПОДПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРОВЕЛЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 "ГОРОД ТАРУСА"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма по проведению капитального ремонта кровель многоквартирных домов на территории муниципального образования городское поселение "ГородТаруса" |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Разработчики подпрограммы | Администрация городского поселения «Город Таруса» |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также снижение физического и морального износа элементов общего имущества многоквартирных домов; |
| Основные задачи подпрограммы | 1) Улучшение технического состояния кровель многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации; 2) снижение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома; 3) проведение капитального ремонта кровель многоквартирных домов с высоким уровнем износа; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Приведение в технически исправное состояние кровли многоквартирных домов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение "Город Таруса" в объеме 4,5 млн. руб и средств собственников жилья в объёме 0,450 млн.руб, |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффекивности | Снижение уровня общего износа жилищного фонда. Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг |

- Характеристика проблемы

Жилищный фонд города Таруса включает 182 многоквартирных дома.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2013 составила 156,7 тыс. кв. м

Большая часть жилищного фонда в результате процесса приватизации находится в частной собственности -84,5 процента. Техническое состояние жилищного фонда неоднородно. Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергообеспечения и ресурсоэффективности, отстают от нормативных значений. Часть его имеет значительный физический износ, нуждается в капитальном ремонте.

Одной из острейших проблем муниципального образования городского поселения "Город Таруса" является то, что в течение длительного времени ремонт жилищного фонда проводился в недостаточных объемах. Практически полностью прекращено строительство жилья, резко снижены объемы капитального ремонта жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений. Однако из-за высокой стоимости ремонтных работ граждане, проживающие в многоквартирных домах, не в состоянии в полном объеме осуществить финансирование работ.

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования городское поселение "Город Таруса" является создание комфортных условий проживания для населения. Поэтому уже сегодня необходим переход к масштабному осуществлению капитального ремонта в жилых домах.

По оценкам, общая потребность в средствах на капитальный ремонт жилищного фонда по муниципальному образованию городское поселение "Город Таруса" составляет 386 млн. руб. Однако такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет бюджетных вложений

В муниципальном образовании городское поселение «Город Таруса» продолжается процесс увеличения доли частного жилищного фонда за счет приватизации жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Значительную долю жилищного фонда составляют дома, построенные до 1960 года.

Причинами возникновения проблем являются:

-  естественное старение домов;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных утечек в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- потеря контроля предприятиями и организациями, имеющими в оперативном управлении и хозяйственном ведении жилищный фонд, за технической эксплуатацией фонда, процесс обветшания которого резко усилился;

- неэффективность существующей системы управления в жилищно-коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений;

- высокий уровень износа жилищного фонда.

Следствием высокого износа жилищного фонда является низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в капитальный ремонт жилищного фонда.

Еще одной причиной высокой степени износа жилищного фонда является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий. Как следствие, у организаций нет возможности осуществить проекты по капитальному ремонту жилищного фонда без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств, заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям снизить издержки и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Мероприятия подпрограммы по проведению капитального ремонта кровель многоквартирных домов городского поселения "Город Таруса" (далее - подпрограмма) должны явиться практическим шагом, позволяющим одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно снизить затраты по его эксплуатации, что будет способствовать развитию форм его самоуправления. В дальнейшем возможно продление данной подпрограммы при соответствующем наполнении местного бюджета.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта кровель.

Для достижения поставленной цели предусматривается решить следующие задачи:

1) улучшение технического состояния кровель многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

2)увеличить приток частных инвестиций в капитальный ремонт;

3) снижение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома;

4) проведение капитального ремонта кровель МКД с высоким уровнем износа;

В рамках реализации подпрограммы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение внебюджетных средств в капитальный ремонт жилищного фонда. Эти мероприятия приведут к улучшению состояния жилищного фонда и, как следствие, к повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечат снижение социальной напряженности, вызванной состоянием жилищного фонда.

Подпрограммные мероприятия будут реализованы в 2016-2018 годах.

Комплексность и вариантность подхода должны определяться тем, что мероприятия подпрограммы рассматриваются как равновозможные и преследующие цели создания безопасных и благоприятных условий проживания населения, а также улучшения жилищно-коммунального обслуживания.

Каждое мероприятие по проведению работ по капитальному ремонту кровель МКД состоит из нескольких этапов:

- первый этап - уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов капитального ремонта кровли МКД;

- второй этап - заключение договоров на проведение капитального ремонта кровли МКД ;

-третий этап - проведение работ по капитальному ремонту кровли МКД в нормативные сроки;

- четвертый этап - сдача объекта в эксплуатацию.

При капитальном ремонте кровли МКД ухудшение эксплуатационных показателей не допускается.

Объектом, подлежащим капитальному ремонту, является общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

Капитальный ремонт кровли МКД производится с целью восстановления её ресурса, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.

Условием предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома за счет средств бюджета является долевое софинансирование ремонтных работ товариществами собственников жилья либо собственниками помещений многоквартирных домов.

Подпрограммой установлены следующие проценты софинансирования:

90 процентов - средства бюджета городского поселения «Город Таруса»;

10 процентов - средства собственников помещений.

Объем средств бюджета городского поселения "Город Таруса" на долевое финансирование определен в пределах средств, предусмотренных бюджетом города на 2016-2018 год.

Бюджетные средства финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели.

3. Перечень мероприятий

| N п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (млн.руб) |  |  |  | Срок исполнения | Заказчик | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведение капитального ремонта кровель МКД | Средства собственников МКД Бюджетные средства | 0,450. 4,5 | 0,15 1,5 | 0,15 1,5 | 0,15 1,5 | 2016-2018 гг. . | Администрация Городского поселения «Город Таруса» | Снижение уровня общего износа жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания населения на основе проведения капитального ремонта. Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет привлечения внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством, а также средств бюджета муниципального образования городское поселение "Город Таруса".

Разработка системы финансирования капитального ремонта кровель многоквартирных домов в муниципальном образовании городского поселения "Город Таруса" происходит в условиях высокой инфляции, крайнего недостатка бюджетных средств. Произвести капитальный ремонт кровель многоквартирных домов только за счет накопленных средств собственников помещений (с учетом доли муниципального образования городского поселения "Город Таруса" пропорционально площади помещений, находящихся в муниципальной собственности) невозможно из-за значительных расходов на необходимый ремонт зданий.

подпрограммой не предусматривается разработка каких-либо принципиально новых финансовых механизмов ее реализации.

Реализация мероприятий подпрограммы требует привлечения средств бюджета муниципального образования городское поселение "Город Таруса" в объеме  4,5 млн. руб., в т.ч. 2016 год -1,5 млн. руб., 2017 год – 1,5 млн. руб.,2018 год – 1,5 млн.руб. а также средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме 0,45 млн. руб., в т.ч. 2016 год – 0,15 млн. руб., 2017 год – 0,15 млн. руб., 2018 год – 0,15 млн.руб.

5. Организация управления подпрограммой и контроль

за ходом ее реализации

Администрация городского поселения «Город Таруса» определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом наличия финансовых средств, выделяемых на эти цели, и разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией подпрограммы, организуется администрацией городского поселения «Город Таруса» через печатные и электронные средства массовой информации. Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования средств;

- прозрачности прохождения средств.

Оценка результативности действия подпрограммы будет проводиться по итогам ее реализации.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет отдел ОКР и ЖКХ администрации городского поселения «Город Таруса» .

6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности подпрограммы.

Прогнозируемый объем произведенного капитального ремонта кровель многоквартирных домов в 2016-2018годах составит – 10 824 кв. м, в том числе 3986 кв. м - в 2016 году, 3206 кв.м. - в 2017 году; 3632 кв.м. в 2018 году.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить в 2016-2018 годах:

- снижение уровня общего износа жилищного фонда;

- рост частных инвестиций в капитальный ремонт;

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- снижение социальной напряженности, вызванной состоянием жилищного фонда по ряду объектов, ремонт которых предусмотрен настоящей Программой;

- продление сроков экономически эффективной эксплуатации зданий;

- сокращение эксплуатационных затрат содержания жилого фонда.

ПОДПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД  ТАРУСА»

Разработана в соответствии с  постановлением Правительства Калужской области от 12.03.2009 N 73 "О концепции благоустройства территории муниципальных образований (поселений и городских округов) Калужской области на 2010-2015 годы"

1. Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории городского поселения «Город Таруса» |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Таруса» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского поселения «Город Таруса». |
| Дата принятия решения о разработке подпрограммы | 25 октября 2013 г. |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня социального обустройства городского поселения «Город Таруса» |
| Задачи подпрограммы | Решение жизненно важных вопросов, имеющихся на данный момент по благоустройству территории |
| Важнейшие целевые показатели | Асфальтирование и ремонт дорожного покрытия, озеленение, обустройство детских площадок и т.д. |
| Сроки реализации | 2016-2018 годы |
| Исполнители мероприятий | Администрация муниципального образования (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Таруса» |
| Объемы и источники финансирования | 2016 г. –14 346 000 руб. 2017 г. –14 346 000 руб. 2018 г. – 14 346 000 руб. |
| Ожидаемые результаты | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Таруса», |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Ежеквартальное рассмотрение администрацией города хода выполнения целевой программы |

2.Проблемы, имеющиеся в области благоустройства территории

городского поселения «Город Таруса»

Городская планировка территории города Таруса, благоустройство проезжей части улиц, тротуаров, застройка жилых кварталов многоэтажными домами производилась в основном  в 70-80-е годы прошлого столетия.

На некоторых улицах города требуется реконструкция или устройство тротуаров. Необходимо обустройство детских спортивных площадок, автобусных остановок,  реконструкция автодорог по улицам города.

Испытывается недостаток мусорных контейнеров, особенно в летнее время, когда население города увеличивается в несколько раз.

В свете вышеуказанных вопросов разрабатывается данная подпрограмма.

3. Цели и задачи программы

Основными целями подпрограммы являются повышение социального и инженерного обустройства жителей города, решение неотложных задач по качеству благоустройства улиц, тротуаров, дворов, скверов, улучшение архитектурного облика города.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Проведение подпрограммы планируется в течение трех лет, 2016-2018 годы. Подпрограмма делится на три этапа:

1 этап – 2016 г.

2 этап – 2017 г.

3 этап – 2018 г.

5. Основные мероприятия

2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес |  | Объем работ | Источник финансирования | Стоимость, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и оборудование детских площадок | дворовые территории, |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 3. | Обустройство набережной и устройство пляжа |  |  |  | Городской бюджет | 300 000 |
| 4. | Обустройство контейнерных площадок |  |  |  | Городской бюджет | 96 000 |
| 5. | Покупка мет. урн. Расстановка вдоль тротуаров |  |  |  | Городской бюджет | 60 000 |
| 6. | Санитарная вырубка больных деревьев | Березовая роща ТСШ № 1. Овраг от ул.Горького, улицы города |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 7. | Посадка деревьев, кустов, цветов, работы по озеленению города | Березовая роща ТСШ № 1. Овраг от ул.Горького, улицы города |  |  | Городской бюджет | 200 000 |
| 8. | Устройство тротуаров |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 300 000 |
| 9. | Содержание дорог (механизированная уборка, окос обочин, установка дорожных знаков и разметка, обслуживание светофоров, устройство лежачих полицейских) |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 3 600 000 |
| 10. | Ямочный ремонт дорог |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 1 500 000 |
| 12. | Подготовка города к памятным датам |  |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 13. | Содержание муниципальных кладбищ |  | Ул.Р.Люксембург Ул.Горького |  | Городской бюджет | 330 000 |
| 14. | Содержание и ремонт уличного освещения |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 4 200 000 |
| 15. | Ручная уборка территории города (тротуаров, улиц, парков и скверов) |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 1 800 000 |
| 16. | Окос газонов и улиц города |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 200 000 |
| 17. | Содержание городского фонтана |  | Пл.Ленина |  | Городской бюджет | 60 000 |
| 18. | Отлов бродячих животных |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 200 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14 346 000 |

2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес |  | Объем работ | Источник финансирования | Стоимость, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и оборудование детских площадок | дворовые территории, |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 3. | Обустройство набережной и устройство пляжа |  |  |  | Городской бюджет | 300 000 |
| 4. | Обустройство контейнерных площадок |  |  |  | Городской бюджет | 96 000 |
| 5. | Покупка мет. урн. Расстановка вдоль тротуаров |  |  |  | Городской бюджет | 60 000 |
| 6. | Санитарная вырубка больных деревьев | Березовая роща ТСШ № 1. Овраг от ул.Горького, улицы города |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 7. | Посадка деревьев, кустов, цветов, работы по озеленению города | Березовая роща ТСШ № 1. Овраг от ул.Горького, улицы города |  |  | Городской бюджет | 200 000 |
| 8. | Устройство тротуаров |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 300 000 |
| 9. | Содержание дорог (механизированная уборка, окос обочин, установка дорожных знаков и разметка, обслуживание светофоров, устройство лежачих полицейских) |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 3 600 000 |
| 10. | Ямочный ремонт дорог |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 1 500 000 |
| 12. | Подготовка города к памятным датам |  |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 13. | Содержание муниципальных кладбищ |  | Ул.Р.Люксембург Ул.Горького |  | Городской бюджет | 330 000 |
| 14. | Содержание и ремонт уличного освещения |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 4 200 000 |
| 15. | Ручная уборка территории города (тротуаров, улиц, парков и скверов) |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 1 800 000 |
| 16. | Окос газонов и улиц города |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 200 000 |
| 17. | Содержание городского фонтана |  | Пл.Ленина |  | Городской бюджет | 60 000 |
| 18. | Отлов бродячих животных |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 200 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14 346 000 |

2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес |  | Объем работ | Источник финансирования | Стоимость, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и оборудование детских площадок | дворовые территории, |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 3. | Обустройство набережной и устройство пляжа |  |  |  | Городской бюджет | 300 000 |
| 4. | Обустройство контейнерных площадок |  |  |  | Городской бюджет | 96 000 |
| 5. | Покупка мет. урн. Расстановка вдоль тротуаров |  |  |  | Городской бюджет | 60 000 |
| 6. | Санитарная вырубка больных деревьев | Березовая роща ТСШ № 1. Овраг от ул.Горького, улицы города |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 7. | Посадка деревьев, кустов, цветов, работы по озеленению города | Березовая роща ТСШ № 1. Овраг от ул.Горького, улицы города |  |  | Городской бюджет | 200 000 |
| 8. | Устройство тротуаров |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 300 000 |
| 9. | Содержание дорог (механизированная уборка, окос обочин, установка дорожных знаков и разметка, обслуживание светофоров, устройство лежачих полицейских) |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 3 600 000 |
| 10. | Ямочный ремонт дорог |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 1 500 000 |
| 12. | Подготовка города к памятным датам |  |  |  | Городской бюджет | 500 000 |
| 13. | Содержание муниципальных кладбищ |  | Ул.Р.Люксембург Ул.Горького |  | Городской бюджет | 330 000 |
| 14. | Содержание и ремонт уличного освещения |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 4 200 000 |
| 15. | Ручная уборка территории города (тротуаров, улиц, парков и скверов) |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 1 800 000 |
| 16. | Окос газонов и улиц города |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 200 000 |
| 17. | Содержание городского фонтана |  | Пл.Ленина |  | Городской бюджет | 60 000 |
| 18. | Отлов бродячих животных |  | Улицы города |  | Городской бюджет | 200 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14 346 000 |

5. Ресурсное обеспечение

подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет различных источников финансирования.

Основной источник обеспечения подпрограммы – финансирование за счет ресурсов от доходов местного бюджета.

Второй источник финансирования – инвестиции частных предпринимателей.

Третий источник финансирования – целевые средства

6. Механизм реализации

подпрограммы

Механизмом реализации подпрограммы является активная деятельность администрации города по выполнению планов доходов местного бюджета,  организация и вовлечение индивидуальных предпринимателей в данную подпрограмму и планомерная работа по выполнению подпрограммы благоустройства.

7. Организация управления муниципальной целевой

подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление муниципальной целевой подпрограммой благоустройства намечено осуществлять созданной и постоянно действующей комиссией. Контроль за ходом выполнения возлагается на Главу администрации муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

8. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы будет являться улучшение условий проживания населения в г. Тарусе, выполнение наказов населения в среде благоустройства улиц города и дворов многоэтажных домов, повышения степени благоустройства города.

Разработчик подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

Приложение № 4

к Постановлению

администрации ГП «Город Таруса»

от  12 ноября 2013 г. № 306-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГП «ГОРОД ТАРУСА»

НА 2014-2017 ГОДЫ"

Настоящая Программа разработана для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского  поселения "Город Таруса", Калужской области.

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения "Город Таруса" на 2014-2017 гг." |
| --- | --- |
| Заказчик, разработчик и исполнитель программы | Администрация городского поселения "Город Таруса" |
| Цели и задачи программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) жилищного фонда ГП «Город Таруса», признанных в установленном порядке непригодными для проживания. Снос,частичная ликвидация или реконструкция до 2017 года,включительно, существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда в городском поселении "Город Таруса". |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 годы |
| Контроль за реализацией программы осуществляет | Администрация городского поселения "Город Таруса" |
| Источники финансирования программы | Средства федерального бюджета, Средства областного бюджета, Средства муниципального бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде городского поселения "Город Таруса",благоустроенными жилыми помещениями; 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Г.Тарусы, признанного таковым в установленном порядке; 3. Улучшение благоустройства территории города. |

1. Введение

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и непригодных для проживания условиях, остается приоритетной задачей для органов местного самоуправления городского  поселения "Город Таруса".

Программа "Переселение из аварийного жилищного фонда на территории городского  поселения "Город Таруса"рассчитана на 2014-2017 годы.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

На территории г.Тарусы находятся 4 дома, признанных в установленном порядке аварийными, в них проживает 28 человека, площадь указанных домов составляет 559,95 кв. м.

Основными причинами наличия аварийного жилищного фонда в города являются:

- естественное старение зданий в городе;

- недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание жилищного фонда.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Программа является комплексной в целях реализации конституционных прав жителей города на жилище и предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней.

3. Основными целями программы являются:

1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания.

2. Снос, частичная ликвидация или реконструкция 7-ми многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, аварийного и непригодного для проживания, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Обследование жилищного фонда, отнесенного к категории аварийного;

3. Обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции зданий под жилье;

4. Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития ГП «Город Таруса»;

4. Пути реализации программы

В соответствии с поставленными целями и задачами пути реализации программы включают в себя работу по следующим направлениям:

1. Формирование реестра аварийных жилых строений, осуществляемое в соответствии с Положением о порядке признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу".

Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу принимается комиссией, созданной для оценки состояния жилых помещений муниципального жилого фонда в установленном порядке.

На основании решения комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда создается реестр аварийных домов с указанием общей площади и количества граждан, проживающих в них.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация городского поселения "Город Таруса" предоставляет жилье на условиях социального найма либо путем заключения договора мены в зависимости от того, в чьей собственности находится жилье, из которого переселяются граждане.

Граждане, переселяемые из аварийного жилищного фонда, могут быть переселены в жилые помещения:

а) освободившиеся в результате прекращения предыдущего договора найма;

б) приобретенные на вторичном рынке недвижимости;

в) во вновь построенных домах независимо от вида собственности или реконструированных домах муниципального жилищного фонда.

5. Сроки реализации программы

Реализация комплекса мероприятий рассчитана до 31.12.2017.Мероприятия по реализации программы ежегодно уточняются после утверждения в установленном порядке местного бюджета на очередной финансовый год в пределах средств, предусмотренных указанными бюджетами на реализацию программы.

6. Объемы и источники финансирования

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет бюджетов вышестоящих уровней и средств местного бюджета.

Исходя из того, что усредненная цена одного квадратного метра общей площади квартиры составляет: в г.Таруса – 44 тыс. руб.,  а жилая площадь аварийных домов - 559,95 кв.м. , соответственно,объем капитальных вложений, направляемых на реализацию программы на 2013-2017 гг., в ценах по состоянию на 01.09.2013 составляет: 44000 х 559,95 = 24637800 рублей – г.Таруса;

Финансирование программы по годам

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, млн. руб.в том числе: | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Средства бюджетов вышестоящих уровней |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |
| МР «Тарусский район» | 0,82 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| ГП «Город Таруса» ------------ | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

7. Оценка эффективности программных мероприятий

Главная задача программы - ликвидация существующих в настоящее время многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В результате реализации программы к концу 2017 года 28 человек, проживающие в аварийном жилищном фонде городского поселения "Город Таруса", должны улучшить свои жилищные условия.

Показателями абсолютного выполнения программы будут служить:

- предоставление всем гражданам, проживавшим к началу реализации программы в непригодном для проживания жилищном фонде, иного жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;

- ликвидация непригодного для проживания, не подлежащего восстановлению жилищного фонда;

- решение проблемы освободившихся земельных участков.

Реализация программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности;

- создание дополнительных рабочих мест;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОМОВ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»   НА 01.09.2013

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Общая площадь дома, кв. м | Численность жителей МКД, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение «Город Таруса» | 559,95 | 28 |
| 1 | г.Таруса, ул.К.Либкнехта, д.1 | 96,95 | 3 |
| 2 | г.Таруса, ул.Садовая, д.48 | 71,20 | 4 |
| 3 | г.Таруса, ул.Л.Толстого, д.4 | 188,00 | 10 |
| 4 | г.Таруса, ул.Луначарского, д.9/7 | 203,80 | 11 |