Приложение № 1

 к постановлению администрации

ГП «Город Таруса»

от 29.03.2023 №124 -П

**План мероприятий в период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории ГП «Город Таруса»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные  и участники** | **Примечания** |
| 1 | Издание правовых актов и подготовка плана проведения мероприятий по благоустройству | Март 2023 г. | Бубенцова Т.В. |  |
| 2 | Организация информационной кампании о мероприятиях месячника по благоустройству, (размещение агитационных листовок и плакатов, объявлений и т.д.) |  До 03.04.2023г. | Бубенцова Т.В.Пяткова В. В. |  |
| 3 | Проведение целевого инструктажа по технике безопасности и охране труда при проведении мероприятий по благоустройству | 3 апреля 2023г.05 мая 2023 г. | Жучкова Н.П. |  |
| 4 | Размещение информации о ходе проведения мероприятий по благоустройству на сайте администрации ГП «Город Таруса», в социальных сетях, в СМИ | Апрель, май  | Бубенцова Т.В.Пяткова В.В. |  |
| 5 | Подготовка инвентаря для проведения работ по благоустройству | Апрель, май | Аржинт В.Г. |  |
| 6 | Организация еженедельных субботников по благоустройству территорий, закреплённых за организациями и юридическими лицами, в том числе мемориальных объектов, кладбищ, объектов социально-культурного назначения, остановки общественного транспорта | Апрель, май 2023 г. | Ретуев И.М.Бубенцова Т.В.Руководители организаций и учреждений Подрядные организации |  |
| 7 | Организация работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий МКД и частного сектора, зданий и прилегающих территорий организаций вне зависимости от форм собственности | Апрель, май2023 г. | Руководители организаций и учреждений,Руководители УО,Собственники  |  |
| 8 | Организация своевременного вывоза мусора  | Апрель, май2023 г. | Ретуев И.М.Федюк Ю.С. |  |
| 9 | Благоустройство детских и спортивных  площадок | Апрель, май2023 г. | Ретуев И.М.Бубенцова Т.В.Подрядные организации |  |
| 12 | Кронирование и удаление деревьев и кустарников | Март, апрель, май2023 г. | Ретуев И.М.Орлова А.В.Федюк Ю.С.Подрядные организация |  |
| 13 | Благоустройство малых архитектурных форм | Апрель, май 2023 г. | Ретуев И.М.Подрядные организации |  |
| 14 | Благоустройство пешеходных дорожек и газонов | Апрель, май 2023 г. | Ретуев И.М.Подрядные организации |  |
| 15 | Озеленение клумб и посадка цветов | С 20.04.2023 | Ретуев И.М.Давыдова О. М.Подрядная организация |  |
| 16 | Посадка деревьев и кустарников | С 20.04.2023 г. | Ретуев И.М. |  |
| 17 | Участие во Всероссийском субботнике | 22.04.2023 г. | Ретуев И.М.Федюк Ю.С. |  |
| 18 | Общегородской субботник | 28.04.2023 г. | Ретуев. И.М.Федюк Ю.С. |  |
| 17 | Подведение итогов мероприятий в ходе проведения месячника благоустройства. Подготовка отчетов, фотоотчетов.  |  05.05.2022 г. | Бубенцова Т.В.Пяткова В.В. |  |